## Slide 1
Neue Steuersoftware SOTAXX
11. September 2019

## Slide 2
Agenda
0
Agenda Nr. | Thema | Zeit | Wer
1. | Eintreffen der Gäste | 17:30-18:00 Uhr | 
2. | Eröffnung / Einleitung | 18:00-18:05 Uhr | Thomas Blum
3. | Vorstellung Thomas Fischer, Leiter Recht und Aufsicht / Chef Steueramt a.i. News aus dem Steueramt | 18:05-18:15 Uhr | Thomas Fischer
4. | Präsentation SOTAXX (plus) | 18:15-18:45 Uhr | Daniel Uebelhart
5. | Neuerungen ab 2020, was ändert sich für die Gemeinde mit der neuen Steuersoftware des KSTA | 18:45-19:00 Uhr | David Lauber Daniel Uebelhart
6. | eTax Solothurn, mit Demo | 19:00-19:15 Uhr | Daniel Uebelhart
7. | Abschluss | 19:15-19:25 Uhr | Thomas Blum
8. | Apéro | 19:25 Uhr | KSTA offeriert

## Slide 3
Einleitung
2
  Thomas Blum
  Geschäftsführer VSEG

## Slide 4
Leitung Steueramt
3
  Thomas Fischer
  Leiter Recht und Aufsicht
  Chef Steueramt a.i.

## Slide 5
3.1 News aus dem Steueramt
  Änderungen in der Leitung des Steueramtes
  Umsetzung STAF: Vorlage der Regierung vom 9. Juli 2019
  Teilrevision Steuergesetz: Anpassungen an neues Bundesrecht und elektronische Steuererklärung
  Solothurner Steuerbuch: so.steuerbuch.ch

## Slide 6
SOTAXX / SOTAXXplus
4
  Daniel Uebelhart
  Leiter Informatik KSTA
  Projektleiter SOTAXX KSTA

## Slide 7
4.1 Ausgangslage
  heutige Steuerlösung INES
    technologisch überholt, 20 jährig
  2014 Durchführung einer Studie
  Ausschreibungsprojekt im 2015/16
    Zuschlag an KMS AG mit NEST
    Regierung und Parlament bewilligen finanz. Mittel
  NEST  Standardprodukt
    in 12 Kantonen im Einsatz
    «keine» Änderungen am Standardprodukt
  Start Projekt SOTAXX im 2017

## Slide 8
4.2 Einleitung
  Bau ist abgeschlossen, jetzt starten wir durch und lassen es fliegen.
  Viel wurde konzipiert, gebaut und getestet.
  Jetzt starten wir den Prozess um die Betriebsfitness zu erlangen.

## Slide 9
4.3 Ziel der Präsentation
  Aufzeigen, was uns auf der Zielgeraden bis Ende Jahr erwartet.
  Verstehen, dass wir im selben Boot sitzen und nur gemeinsam Rudern können.
  Die Gemeindevertreter wissen, was zu welchem Zeitpunkt im KSTA läuft und welche Unterlagen vom KSTA erwartet werden dürfen.

## Slide 10
4.4 Projektumfang SOTAXXplus
Eigenständige Projekte und Budgets
Eigene mit SOTAXX abgestimmte Planung

## Slide 11
4.5 Organisation
Anzahl Personen:
inkl. Gemeindevertreter/Gemeinde-SW 84
exkl. Gemeindevertreter/Gemeinde-SW 62

## Slide 12
4.6 Planung / Projektstand
2017
2018
2019
2020
Initialisierung
Konzeption
01.01.20 Start Produktion
Nutzung
30.6.17: Abschluss Initialisierung
15.12.17: Konzeption erarbeitet
30.6.18: Spezialitäten entwickelt
Realisierung
30.6.19: Realisation umgesetzt
30.11.19 Entscheid
go Live
Einführung
30.6.20
Projektabschluss
EoL/GoL
aktuell im Plan

## Slide 13
4.7 Meilenstein 4 - Testbereitschaft
  Fazit:
    Nicht vollumfängliche Abnahme
    Nachlieferung gemäss sep. Planung
    Migration: noch 70 zu korrigierende Fehler bis 12.8.2019
    Entscheid 5 Migration bezgl. Umfang und Inhalte offen
    Steuerabschluss auf gutem Weg, Organisatorische Massnahmen definiert

## Slide 14
4.8 Grobplanung EoL / GoL
Checkliste
Migrationsablauf
Betriebsorganisation
Summarische Testfälle
Stichproben
Prozessfortführung
Buchhaltungsabschluss

## Slide 15
4.9 Geplanter Rollout
Rollout | 
01.01.2020 | Start Produktion
15.01.2020 | Verteilung Mappingtabelle (INES/NEST)
31.01.2020 | Update gemäss Mappingtabelle
31.01.2020 | 1. Lieferungen Pilotgemeinden
01.03.2020 | Belieferung alle Gemeinden
  Auslieferung der DTA-Schnittstelle
  Auslieferung Listen
  Auslieferung Steuerauskunft / eDossier

## Slide 16
4.10 Schreiben vom 2.8.2019
  Guter Rücklauf, zZ. sind 77 von 109 Rückmeldungen eingegangen
  Einrichten von TaxData (Übertragungstool) per Oktober geplant
  Anpassungen während Betrieb möglich/nötig

## Slide 17
Neuerungen ab 2020 / Teil I
5
  Daniel Uebelhart

## Slide 18
5.1 Lieferung an Gemeinde

## Slide 19
5.2 DTA
  Periodizität: wählbar
  Format wie bisher, mit Lieferant spezifiziert
  Tests bereits im finalen Abschluss
  Veranlagungen nicht migrierter Fälle (vor 2015):
    Diese Informationen werden als Veranlagungskopie nur in Papierform zugestellt.
    Daher ist eine manuelle Bearbeitung zwingend!

## Slide 20
5.3 Veranlagungsliste (VAL)
  Periodizität: wählbar
  Format Excel, Spalten definiert
  Inhalt: Alle Veranlagungen derjenigen Steuerpflichtigen, welche die Gemeinde Hauptort ist (primär oder sekundär).

## Slide 21
5.4 Ausscheidungsliste (AUL)
  Periodizität: wählbar
  Format Excel, Spalten definiert
  Inhalt: Alle Veranlagungen derjenigen Steuerpflichtigen, welche die Gemeinde NICHT Hauptort ist.

## Slide 22
5.5 Personenmutationen (PML)
  Periodizität: wählbar
  Format Excel, Spalten definiert
  Inhalt: Alle NP und JP Mutationen zu persönlich + wirtschaftlich (inkl. GERES).

## Slide 23
5.6 Einspracheliste (EIL)
  Periodizität: wählbar
  Format Excel, Spalten definiert
  Inhalt: Informationen aller eingegangenen Einsprachen.

## Slide 24
Neuerungen ab 2020 / Teil II
5
  David Lauber
  Controller KSTA

## Slide 25
5.7 Steuerabschluss / Neuerungen
  Steuerempfängerabrechnung (INES) wird zu Steuerabschluss (NEST)
  Pro Gemeinde 2 Abschlüsse
    1 x ordentlicher Steuerabschluss (alle Steuerarten OHNE Quellensteuern)
    1 x Quellensteuerabschluss
  Quartalsweiser Abschluss- resp. Abrechnungsmodus
    Überweisung Gemeindeanteile aufgrund der Zahlungseingänge (Spezialfall QST)

## Slide 26
5.8 Steuerabschluss / Neuerungen
Dokument | Muster
Ordentlicher Steuerabschluss | Link ordentlicher Steuerabschluss

## Slide 27
5.9 Steuerabschluss / Neuerungen
Dokument | Muster
Detailauswertung Ausstände / Guthaben | Link Detailauswertung Ausstände / Guthaben

## Slide 28
5.10 Steuerabschluss / Neuerungen
Dokument | Muster
Detailauswertung Steuersoll-stellungen | Link Detailauswertung Steuersoll-stellungen

## Slide 29
5.11 Steuerabschluss / Neuerungen
Dokument | Muster
Abschreibungen / Erlasse | Link Abschreibungen / Erlasse

## Slide 30
5.12 Steuerabschluss / Neuerungen
Dokument | Muster
Quellensteuer | Link Brief Link Detail
  Alles anders beim Quellensteuer Steuerabschluss
    vereinnahmte Abrechnung
    Verteilung der Gelder nur bei Saldo «Null» oder Überbezahlung
    Einmaliger Abzug bereits verteilter Teilzahlungen per 31.12.2019

## Slide 31
5.13 Steuerabschluss / Neuerungen
  Auszahlungen auf Bank- / Postkonto
  Handhabung Guthabensaldi < Fr. 20.00 per 31.12.2019
  Handhabung Schuldsaldi per 31.12.2019
  Versand der Unterlagen

## Slide 32
5.14 Steuerabschluss / Neuerungen
  Zusammenfassung
    2 Steuerabschlüsse, unterschiedlicher Aufbau
    Kirchgemeinden erhalten u.U. mehrere Abschlüsse und Überweisungen
    Abschlüsse und Detailauswertungen für alle Gemeinden standardisiert
    Bezugsprovision ordentlicher Abschluss: generell 1% ohne Minimum/Maximum
    QST-Abschluss verteilt Zahlungseingänge nur bei Saldo 0 resp. <0
    Einmaliger Abzug von verteilten Ines-Teilzahlungen per Abschluss 31.03.2020
    Evtl. Abweichungen zwischen Ausstand 31.12.2019 und 01.01.2020 Unterlagen

## Slide 33
5.15 Steuerabschluss / Neuerungen
    WIR VERSTEHEN UNS ALS DIENSTLEISTER UND SIND FÜR SIE DA!

## Slide 34
eTax Solothurn
6

## Slide 35
6.1 eTax Live Demo
«eTax Solothurn»

## Slide 36
6.2 eTax Live Demo

## Slide 37
6.3 eTax Live Demo

## Slide 38
6.4 eTax Live Demo

## Slide 39
Handout / Präsentation unter …
7
https://www.vseg.ch/aktuelles/

## Slide 40
Abschluss
8

## Slide 41
9
Apéro